Приложение 1 к Порядку

**Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов**

**Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»**

**За 2023 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Название муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов****Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»** | Всего по мероприятиюв том числе: | 6992,7 | 6991,7 | 0,0 | 0,0 | Администрация Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области  |
| федеральный бюджет |  |  |   |   |   |
| областной бюджет | 4260,0 | 4260,0 | 0,0 | 0,0 |  Администрация Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области |
| местный бюджет | 2732,7 | 2731,7 | 0,0 | 0,0 |  Администрация Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные поступления |  |  |   |   |   |
| Итого по программе |  | 6992,7 | 6991,7 | 0,0 | 0,0 | Администрация Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области  |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

Приложение 2 к Порядку

**Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов**

**Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**За 2023 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | оценка в баллах |
| относительное (%) | абсолютное +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | тыс.руб | 5091,7 | 5091,7 | 0,0 | = | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования  | тыс.руб | 1763,0 | 1762,0 | 0,0 | = | 0 |
| Безопасность дорожного движения | тыс.руб | 138,0 | 138,0 | 0,0 | = | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | тыс.руб | **6992,7** | **6991,7** | 0,0 | = | 0 |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

Приложение 3 к Порядку

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов**

**Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | в целом по муниципальной программе\* |
| план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | тыс.руб | 5091,7 | 5091,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5091,7 | 5091,7 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | тыс.руб | 1763,0 | 1762,0 | 0 | 2663,2 | 0,0 | 0 | 2663,2 | 0,0 | 0 | 7089,4 | 1762,0 | 0 |
| Безопасность дорожного движения | тыс.руб | 138,0 | 138,0 | 0 | 69,5 | 0,0 | 0 | 69,5 | 0,0 | 0 | 277,0 | 138,0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | тыс.руб | **6992,7** | **6991,7** | **0** | **2732,7** | **0,0** | **0** | **2732,7** | **0,0** | **0** | **12913,2** | **6991,7** | **0** |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

Приложение 4 к Порядку

**Оценка результативности реализации**

**муниципальной программы**

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов**

**Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»**

(наименование муниципальной программы)

За 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S = 0 | эффективная |  |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

 Приложение 5 к Порядку

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов**

**Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 5091,7 | 5091,7 | 0 |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования  | 1763,0 | 1762,0 | 0 |  |
| 3. | Безопасность дорожного движения | 138,0 | 138,0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | **6992,7** | **6991,7** | 0 |  |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов**

**Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»**

**№84 от 19.12.2022 года.**

На основании постановления администрации Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области №76 от 06.09.2018 года «Об утверждении Порядка проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» была произведена ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» от 19.12.2022 г. № 84.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

 Протяженность автомобильных дорог на территории Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области составляет 46,2 км, в том числе с твердым покрытием – 24,3 км.

Администрация Давыдовского муниципального образования не имеет правоустанавливающих документов на земельные участки под автомобильными дорогами в границах населенных пунктов. Для постановки на кадастровый учет и проведение государственной регистрации права на земельные участки под автомобильными дорогами в границах населенных пунктов необходимо выполнить кадастровые работы по межеванию земельных участков (изготовить межевые и технический планы).

Улично-дорожная сеть находится в ведении администрации муниципального образования.

За последние годы интенсивность движения автотранспорта увеличилась, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 3 раза, а площадь дорог осталась на прежнем уровне.

 В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и соответственно возрос износ покрытия дорог. Строительство автодорог в населенных пунктах велось в основном в 70-80 годы прошлого века. Ремонт дорог в последующие годы из-за финансовых проблем в период перестройки практически не производился, в связи с чем состояние дорожной одежды близко к критическому.

Площадь дорожно-уличной сети в населенных пунктах составляет – 277,2 тыс. кв. метров, в том числе 145,8 тыс. кв. метров с асфальтобетонным покрытием. Улично-дорожная сеть как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивает эффективную работу общественного и личного транспорта.

 Из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети спросу на автомобильные перевозки экономике и населению муниципального района наносится значительный материальный ущерб.

 Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития Давыдовского муниципального образования.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество уличной сети являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;

- высокий уровень ДТП и большое количество людей, получивших увечья;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

- увеличение расходов на ремонт автотранспорта.

***ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ***

Дорожный фонд Давыдовского муниципального образования в 2023 году состоял из:

Собственных средств – 2732,7 тыс.руб

Субсидия (областной дорожный фонд) – 4260,0 тыс.руб.

Итого: 6992,7тыс.рублей.

**Собственные средства дорожного фонда Давыдовского МО на 2022 год состоят из:**

Акцизов на нефтепродукты – 2513,2 тыс.руб .

Транспортного налога – 219,5 тыс.руб.

Общая сумма: 2732,7 тыс.руб.

Собственные средства дорожного фонда были израсходованы на следующие мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс.руб.** |
| Зимнее содержание (очистка дорог от снега, обработка дорог песком) | 532,5 |
| Летнее содержание (устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия, покос сорной травы вдоль дорог, приобретение, доставка, разравнивание щебня)  | 1234,3 |
| Безопасность ( светильники светодиодные, дорожные знаки) | 103,3 |
| Разработка проектной и сметной документации на ремонт автомобильных дорог, гос.экспертиза проекта | 740,1 |
| Проверка сметной документации, строительный контроль | 121,5 |
| **ИТОГО:** | **2731,7** |

 **Субсидия (областной дорожный фонд) на 2023 год составил– 4 млн. 260,0 тыс.руб.**

**1)** «Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтобетоном автомобильной дороги по ул.Черёмушки с.Давыдовка Пугачевского муниципального района Саратовской области.» (Протяжённость 770 п.м./ 3190 м.кв) Подрядчик - ООО ДОР ПМК г.Пугачев;

  **Сумма контракта – 2 675 687,81 рублей ( 2 млн 675,7 тыс. руб) ;**

**2)** Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтобетоном автомобильной дороги по ул.Советская от д.50 до д.64 с.Давыдовка (Протяжённость 93,6 п.м./468 м.кв). Подрядчик - ООО ДОР ПМК г.Пугачев;

 **Сумма контракта – 584 612,24 рублей (584,6 тыс.руб.);**

**3)** Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия: ул.Чапаевская, ул.Весёлая, ул.Борцов революции, ул.Школьная пос. Чапаевский- (Протяжённость 720 п.м./ 375 м.кв) Подрядчик - ООО ДОР ПМК г.Пугачев;

 **Сумма контракта – 403 686,11 рублей (403,7 тыс.руб);**

**4)** ) Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия: ул.Советская, с. Давыдовка. - (Протяжённость 980 п.м./576 м.кв.) Подрядчик - ООО ДОР ПМК г.Пугачев;

 **Сумма контракта – 596 013,84 рублей (596,0 тыс.руб);**

Основные задачи муниципальной программы – достигнуты в рамках финансирования:

- улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах Давыдовского муниципального образования;

- сокращение шумового воздействия и эмиссии вредных веществ;

- сокращение количества ДТП;

- создание благоприятных условий для проживания населения Давыдовского муниципального образования.

Реализация программы обеспечила:

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;

- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.

Показатели социально-экономической эффективности:

- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию.

Данная муниципальная программа эффективная.

 **Исполнитель: Тихонова Н.В.**